Министерство образования и науки Российской Федерации

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА

(КНИТУ-КАИ)

Кафедра Систем информационной безопасности

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЁННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта

по дисциплине Б1.Б.37 «Проектирование ЗТКС»

(Специальность 10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»)

Специализация:

Защита информации в системах связи и управления

Составил:  к.т.н., доц. каф СИБ  П.А.Зиновьев

Казань - 2017

Содержание

Список используемых сокращений	3

Введение	4

Цель курсового проекта	5

1. Теоретические положения	6

1.1. Общие сведения	6

1.2. Архитектурные модельные представления ЗТКС	7

1.2.1. Основные сведения	7

1.2.2. Базовая модель архитектуры ЗТКС	8

1.3. Инструментальные средства управления проектами	9

1.4. Анализ угроз и уязвимостей при создании ЗТКС	12

1.4.1.Общие сведения о политике ИБ	12

1.4.2. Анализ угроз и уязвимостей	13

1.4.3. Наиболее распространённые угрозы ИБ	13

1.5. Инструментальные средства автоматизации проектирования ЗТКС	15

2. Порядок выполнения курсового проекта	20

3. Задания к выполнению курсового проекта	20

4. Содержание курсового проекта	22

5. Порядок защиты курсового проекта	23

6. Требования к оформлению курсового проекта	24

7. Список литературы для выполнения курсового проекта	27

# Список используемых сокращений

| АС |  | Автоматизированные системы |
| --- | --- | --- |
| АСЗИ |  | Автоматизированная система в защищённом исполнении |
| ЗТКС |  | Защищённая телекоммуникационная система |
| ИБ |  | Информационная безопасность |
| ИПАС |  | Инструментальные программно-аппаратные средства |
| ИТ |  | Информационные технологии |
| ЖЦ |  | Жизненный цикл |
| ОС |  | Операционная система |
| ПО |  | Программное обеспечение |
| СОИБ |  | Система обеспечения информационной безопасности |
| ТЗ |  | Техническое задание |
| ЦОД |  | Центр обработки данных |

# Введение

Автоматизированные системы в защищённом исполнении (АСЗИ) – это, как правило, сложные интегрированные системы управления масштабными территориально распределенными производственными и/или организационно-техническими структурами корпоративного уровня, основанные на углубленном анализе данных, широком использовании систем информационной поддержки принятия решений, электронных документообороте и делопроизводстве. АСЗИ призваны органично объединять и воплощать в себе определенную стратегию управления тем или иным предприятием (организацией) и передовые информационные технологии.

АСЗИ как объект исследования и проектирования имеет следующие характерные особенности:

- это сложная система, состоящая из множества подсистем, имеющих многочисленные разветвленные связи различного типа и направленности;

- это система гетерогенная (неоднородная) с точки зрения имеющихся в ее составе информационных, вычислительных, телекоммуникационных, программных и прочих ресурсов;

- это многоуровневая иерархическая система, встроенная в систему организационного управления предприятием или корпорацией;

- это система территориально распределенная, отдельные узлы которой с имеющимися ИТ-активами могут располагаться в сотнях и даже тысячах километров друг от друга;

- это система открытая, находящаяся в динамике постоянного развития, подвергающаяся постоянному активному воздействию внешних факторов и угроз, прежде всего, со стороны быстро изменяющейся бизнес-среды.

Ключевым интеграционным звеном в составе АСЗИ является её инфокоммуникационная среда – защищённая телекоммуникационная система (ЗТКС).

# Цель курсового проекта

Целью курсового проекта в рамках данной дисциплины являются изучение технологических основ ведения проектной деятельности в процессе создания и реализации проектных решений АСЗИ и ЗТКС, а также получение навыков разработки проектной документации. В процессе выполнения курсового проекта студенты должны научиться проводить анализ возможных угроз, а также обосновывать выбор тех или иных проектных конструктивных и организационно-технических решений ЗТКС, направленных на их нейтрализацию. Студенты должны быть способны использовать в полной мере соответствующую нормативно-правовую базу, регламентирующую процессы создания АСЗИ/ЗТКС. Должны знать основные принципы построения АСЗИ/ЗТКС и общие требования к таким сложным техническим системам. Они должны также продемонстрировать умение применять полученные знания и навыки в процессе проектирования АСЗИ/ЗТКС, разрабатывать технические задания на создание АСЗИ/ЗТКС, реализовывать при этом заданные цели проектирования. Студенты должны также продемонстрировать свою способность осуществлять документирование предлагаемых проектных решений с учётом национальных и международных стандартов, в том числе с применением соответствующих инструментальных средств автоматизации проектных работ и управления проектной деятельностью.

# 1. Теоретические положения

## 1.1. Общие сведения

Технологическим аспектам проектирования АСЗИ/ЗТКС посвящен значительный объем отечественной и зарубежной литературы [1] - [12]. В большинстве работ акцент сделан на новых возможностях создания максимально гибких проектных решений, на обеспечении ими адекватной поддержки бизнес-моделей предприятия в свете новейших тенденций в развитии информационных технологий (ИТ), а также на использовании  в процессе проектирования инструментальных средств автоматизации проектных работ и организации проектной деятельности. Хотя современные АСЗИ/ЗТКС превратились в уникальные изделия, несопоставимые практически ни с какими другими техническими объектами по уровню сложности, несмотря на усилия разработчиков по совершенствованию методов и технологий их проектирования, надежность и информационная безопасность таких систем оставляют желать лучшего.

Как правило, под корпоративной АСЗИ/ЗТКС понимается сложный программно-аппаратный комплекс, включающий в себя:

сетевую инфраструктуру, объединяющую все филиалы и подразделения предприятия или организации и позволяющую обеспечить доступ к любой информации, размещенной в едином информационном пространстве этого предприятия с любого рабочего места ЗТКС;

корпоративные Центры обработки данных (ЦОД), содержащие мощные вычислительные платформы, надежные хранилища данных и соответствующую инженерную инфраструктуру для их поддержки;

базовое общесистемное программное обеспечение: операционные системы, системы управления базами данных, т.е. это то ядро, которое обеспечивает работоспособность прикладного программного обеспечения на конкретной конфигурации технических средств ЗТКС, поддерживает нормальное функционирование корпоративного ЦОД, а также обеспечивает такие параметры системы, как безопасность, надежность, живучесть и многозадачность;

прикладное программное обеспечение служит для автоматизации конкретных бизнес-процессов, как, например, производственного планирования и оперативного управления, материально-технического снабжения, систем бухгалтерского учета, управления технологическими процессами, документооборота, технической эксплуатации, управления кадрами и другие;

средства обеспечения информационной безопасности (СОИБ) в рамках вновь создаваемой или ранее принятой в эксплуатацию автоматизированной системы и инфраструктуры её ЗТКС.

Наиболее значимыми характеристиками АСЗИ/ЗТКС являются:

- архитектура системы (состав элементов и их взаимодействие);

- телекоммуникационная инфраструктура, т.е. собственно ЗТКС (применяемые сетевые технологии, протоколы и топология сети);

- функциональная структура модели управления, реализованная в информационной системе (состав подсистем, комплексов задач);

- организационная форма хранения информации (централизованная или распределенная база данных);

- пропускная способность/производительность системы;

- объем информационного хранилища данных;

- системы документов и документооборот;

- количество пользователей системы;

- пользовательский интерфейс и его возможности;

- типовые информационные технологии для сбора, передачи, обработки, хранения, извлечения, распространения информации;

- средства и методы обеспечения информационной безопасности.

Основные требования, предъявляемые к АСЗИ и ЗТКС:

- Соответствие установленным стратегическим целям и функциональным задачам бизнеса;

- Системное единство (комплексность);

- Открытость (развитие);

- Гибкость и масштабируемость;

- «Прозрачность» доступа к ИТ-ресурсам;

- Переносимость данных, пользователей и приложений;

- Высокая степень надежности и живучести;

- Эффективность и рациональность использования ИТ-ресурсов;

- Обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.

## 1.2. Архитектурные модельные представления АСЗИ/ЗТКС

### 1.2.1. Основные сведения

Архитектура АСЗИ/ЗТКС неотделима от архитектуры того корпоративного объединения или крупного предприятия, для которого она создается. Под архитектурой предприятия принято понимать всестороннее формализованное описание всех его ключевых элементов и взаимосвязей между ними, а также их положения в общей организационной структуре и решаемых задач. Согласно стандарту ISO 15704 (Industrial Automation Systems – Requirements for Enterprise-Reference Architectures and Methodologies) архитектура предприятия должна включать роль людей, описание процессов (функции и поведение), а также представление всех вспомогательных технологий на протяжении всего жизненного цикла предприятия. Можно привести также определение, часто встречающееся в отечественной литературе, где под архитектурой понимается «структурированное описание делопроизводства и бизнес-процессов предприятия, приложений и методов автоматизации, поддерживающих бизнес-процессы, а также информация, технологии и инфраструктура, необходимые для их выполнения».

Под архитектурой АСЗИ понимают также ее описание на некотором общем уровне, включающее следующие сведения: принцип действия, диапазон возможностей, конфигурация и взаимное соединение основных узлов, структуру и функциональные возможности разрабатываемого или приобретаемого ПО, пользовательские возможности программирования, средства пользовательского интерфейса, организация памяти, операций ввода-вывода и управления, подробная структурная (или принципиальная) схема.

Архитектура информационной системы отражает ее состав, а также концепцию взаимосвязей ее элементов, спецификацию сопряжения системы с пользователями и внутренних ее компонентов между собой, она включает компоненты логической, физической и программной структур. Более четко понятие архитектуры может формулироваться применительно к конкретным технологиям и системам.

Применяемые модели АС позволяют осмыслить пути интеграции ее системной архитектуры с организационной архитектурой корпорации с позиций реализации единого общесистемного решения, направленного на достижение общих целей и максимального синергетического эффекта.

### 1.2.2. Базовая модель архитектуры

Один из вариантов архитектурного описания АСЗИ/ЗТКС может быть представлен в виде трехуровневой иерархической модели (рис. 1). Здесь архитектура предприятия описана на трех базовых уровнях:

- корпоративная миссия, стратегические цели и задачи предприятия;

- бизнес-архитектура;

- системная архитектура (т.е. архитектура АСЗИ).

Верхние два уровня из представленных на рис.1 образуют то, что

Функции

Приложения (программы)

Бизнес- архитектура

Миссия

и стратегия

Системная

архитектура

Базы и банки данных

ИКТ-инфраструктура

Данные

Бизнес-процессы

Перечень бизнес-целей

Перечень

информации

Организация делопроизвод-

ства

Карта-схема расположения бизнес-центров

Логистическая инфраструктура

Сеть

называют «бизнес-моделью» предприятия. Нижний уровень представляет собой собственно архитектуру инфокоммуникационной системы (ЗТКС).

Рис. 1. Трехуровневая модель архитектуры предприятия

Построение подобной формальной модели предприятия на основе структурированных и систематизированных описаний механизмов его функционирования является одним из важнейших условий последующей успешной реализации его концептуальной бизнес-модели. Решение данной проблемы необходимо для создания единой организационно-технологической среды, обеспечивающей согласованное и упорядоченное выполнение функций (или операций) всеми корпоративными субъектами управления в рамках выполняемых ими задач.

## 1.3. Инструментальные средства управления проектами

Для успешной реализации проекта сложной АСЗИ  на предприятии, как правило, создается комплексная система управления проектами.

Цели создания подобной системы управления проектами:

- Выделение специальных процедур по управлению проектом, в рамках которых производится согласование и корректировка целей и результатов проектов.

- Повышение точности планирования проектов за счет формализации и описания опыта компании по реализации отдельных процедур проекта, применения специальных инструментальных средств календарного планирования.

- Повышение эффективности взаимодействия подразделений и сотрудников компании за счет описания функциональных обязанностей, распределения ответственности участников проекта, определения принципов взаимодействия и разрешения конфликтов на задачах проекта.

- Повышение эффективности работы сотрудников компании по задачам проектов за счет разработки методик выполнения стандартных процедур, создания механизма накопления «лучших практик» в ходе деятельности компании по реализации проектов.

- Обеспечение минимизации рисков реализации проектов за счет разработки специальных методик и процедур выявления, оценки и управления рисками в ходе планирования и реализации проектов.

- Оптимизация финансовых затрат компании в рамках реализации проектов за счет применения специальных процедур бюджетирования этапов и работ проекта (планирование, выделение и контроль за расходованием денежных средств), использования инструментальных средств.

- Улучшение контроля со стороны руководителя проекта и руководства компании исполнения одного или группы проектов, возможность выявления негативных тенденций в реализации проектов и принятия обоснованных решений на ранних стадиях за счет применения инструментальных средств календарного планирования и финансового анализа.

Системы управления проектами используются для решения следующих основных задач.

- Структуризация и описание состава и характеристик работ, ресурсов, затрат и доходов проекта.

- Расчет расписания исполнения работ проекта с учетом всех имеющихся ограничений.

- Определение критических операций и резервов времени для исполнения других операций проекта.

- Расчет бюджета проекта и распределение запланированных затрат во времени.

- Расчет распределения во времени потребности проекта в основных материалах и оборудовании.

- Определение оптимального состава ресурсов проекта и распределения во времени их плановой загрузки.

- Анализ рисков и определение необходимых резервов для надежной реализации проекта.

- Определение вероятности успешного исполнения директивных показателей.

- Ведение учета и анализ исполнения проекта.

- Моделирование последствий управленческих воздействий с целью принятия оптимальных решений.

- Ведение архивов проекта.

- Получение необходимой отчетности.

На российском рынке в настоящее время одной из наиболее известных и популярных является система управления проектами Microsoft Office Project 2007. Это комплексное решение корпорации Microsoft по управлению корпоративными проектами, которое позволяет управлять проектами любой сложности и включает в себя семейство следующих программных продуктов:

- MS Office Project Standart – пакет начального уровня для управления простыми проектами;

- MS Office Project Professional – пакет для профессионального управления проектами любой сложности на любом уровне управления;

- MS Office Project Server – серверный продукт, который используется для взаимодействия менеджеров проекта при управлении распределенными проектами;

- MS Office Project Web Access – веб-интерфейс MS Project, позволяющий участникам проектов получить доступ к проектной информации через Internet Explorer.

Методика использования пакета Microsoft Project для управления инновационным проектом на этапе подготовки к реализации, целью которой является получение сетевого графика и календарного плана проекта, может быть представлена в виде последовательности следующих шагов:

1) создание календаря проекта (т.е. учет нерабочих и праздничных дней);

2) составление списка задач, которые надо выполнить для успешной реализации проекта;

3) определение связей между задачами;

4) выявление задач, длительность реализации которых существенно влияет на длительность реализации всего проекта, и возможно, изменение порядка выполнения задач проекта;

5) формирование списка доступных для реализации проекта ресурсов;

6) распределение ресурсов (назначение ресурсов конкретным задачам проекта).

Следует обратить внимание, что хотя методика подготовки проекта к реализации представлена в виде последовательности следующих друг за другом этапов, алгоритм подготовки проекта к реализации не является линейным (рис. 2). Существуют этапы, выполнение которых может привести к необходимости возврата к предыдущему шагу, например, с целью внесения изменений и, возможно, дополнений в результат выполнения предыдущих этапов. Таким образом, процесс подготовки проекта является итерационным.

Рис.  2. Алгоритм использования MS Project.

## 1.4. Анализ угроз и уязвимостей при создании АСЗИ/ЗТКС

Обеспечение комплексной безопасности является необходимым условием функционирования автоматизированных систем в защищённом исполнении для любой компании. Эта "комплексность" заключается, прежде всего, в продуманности, сбалансированности защиты, разработке четких организационно-технических мер по ИБ и обеспечении контроля над их исполнением.

Вначале необходимо провести аудит информационных процессов фирмы, выявить критически важную информацию, которую необходимо защищать. Иногда к этому делу подходят однобоко, полагая, что защита заключается в обеспечении конфиденциальности информации. При этом упускаются из виду необходимость обеспечения защиты информации от подделки, модификации, парирования угроз нарушения работоспособности системы. Аудит информационных процессов должен заканчиваться определением перечня конфиденциальной информации предприятия, участков, где эта информация обращается, допущенных к ней лиц, а также последствий утраты (искажения) этой информации.

После этого становится ясно, что защищать, где защищать и от кого защищать: ведь в подавляющем случае инцидентов в качестве нарушителей будут выступать  внутренние нарушители -  сами сотрудники фирмы. На самом деле, с этим ничего нельзя поделать: это надо принять как данность. Различным угрозам безопасности АС можно присвоить вероятности их реализации. Умножив вероятность реализации угрозы на причиняемый этой реализацией ущерб, получим оценку риска угрозы. После этого можно приступать к разработке собственно СЗИ в составе АСЗИ/ЗТКС с учётом общей политики безопасности компании.

### 1.4.1. Общие сведения о политике ИБ

Политика безопасности фирмы, компании  или корпорации - это документ "верхнего" уровня, в котором должно быть указано:

- ответственные лица за безопасность функционирования фирмы;

- полномочия и ответственность отделов и служб в отношении безопасности;

- организация допуска новых сотрудников и их увольнения;

- правила разграничения доступа сотрудников к информационным ресурсам;

- организация пропускного режима, регистрации сотрудников и посетителей;

- использование программно-технических средств защиты;

- другие требования общего характера.

Таким образом, политика безопасности — это организационно-правовой и технический документ одновременно. При её составлении надо всегда опираться на принцип разумной достаточности и не терять здравого смысла. Принцип разумной достаточности означает, что затраты на обеспечение безопасности информации должны быть никак не больше, чем величина потенциального ущерба от ее утраты.

Анализ угроз, уязвимостей и рисков, проведенный на этапе предпроектного обследования компании, позволяет не только оценить актуальность угроз, выявить уязвимости, но и ранжировать риски по величине, чтобы  защищать в первую очередь не только наиболее уязвимые, но и обрабатывающие наиболее ценную информацию участки. Если в качестве ограничений выступает суммарный бюджет системы обеспечения безопасности, то задачу распределения этого ресурса можно поставить и решить как условную задачу динамического программирования.

### 1.4.2. Анализ угроз и уязвимостей

Наиболее серьезный ущерб современные организации несут от угроз, реализуемых внутренними нарушителями. По многочисленным исследованиям на долю данных атак отводится более 85% всех нарушений ИБ

Внутренние нарушители (инсайдеры) представляют собой легитимных сотрудников организации, имеющих определенный доступ к КИС. Причем, причинами нарушений внутри организации могут быть как ошибки персонала, так и умышленные действия с их стороны.

Внешние нарушители (аутсайдеры) – это нарушители из внешних сетей по отношению к рассматриваемой, которые атакуют внутренние ресурсы корпоративной сети.

### 1.4.3. Наиболее распространенные угрозы ИБ

К наиболее распространённым угрозам информационной безопасности в современных АСЗИ/ЗТКС можно отнести следующие:

- Прослушивание каналов связи – сниффинг (sniffing);

- Нарушение работоспособности программных компонентов удаленных систем с целью дезорганизации их работы – атаки вида отказа в обслуживании (DoS – Denied of Service);

- Получение прав доступа к удаленной системе, использующей нестойкие алгоритмы аутентификации пользователя («маскарад», spoofing и др.);

- Сканирование компьютерных сетей (инфраструктуры ЗТКС);

- Внедрение в системы и сети организаций разрушающих программных воздействий;

- Нарушение целостности ПО систем и сетей организаций с целью модификации выполняемых ими функций;

- Несанкционированный (или неавторизованный) доступ (НСД) пользователей к функциям АСЗИ, предоставляемым легальным пользователям.

Для защиты от анализа сетевого трафика с использованием снифферов используют следующие подходы:

- Использование анти-снифферов.

- Создание коммутируемой инфраструктуры.

- Криптография.

- Использование стойких алгоритмов идентификации и аутентификации хостов и пользователей. Нельзя через МЭ допускать в компьютерную сеть организации пакеты, посланные с внешних ПК, но имеющих внутренний сетевой адрес.

Для защиты от DoS-атак необходимо использовать стойкие протоколы аутентификации, ограничивать доступ в сеть с использованием межсетевых экранов, применять системы обнаружения вторжений, использовать для поддержки сервисов программные продукты, в которых устранены уязвимости, позволяющие выполнить подобные атаки. Дополнительно рекомендуется:

- Использование функций анти-спуфинга.

- Использование функций анти-DoS. Эти функции часто ограничивают число полуоткрытых каналов в любой момент времени.

- Ограничение объема трафика (traffic rate limiting).

Для защиты от сетевого сканирования необходимо скрывать внутреннюю структуру сети и идентифицировать факт сканирования, использовать межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений.

Для защиты от рассмотренных выше атак применяют:

- межсетевые экраны (разграничение доступа в ресурсам сетей);

- виртуальные частные сети (защиты от нарушения конфиденциальности и целостности передаваемых сообщений);

- стойкие протоколов аутентификации (для защиты от подмены доверенного субъекта);

- системы обнаружения вторжений (для активной идентификация атак);

- анализ журналов безопасности (аудита) компьютерных систем (для идентификации свершившихся атак);

- использование сканеров безопасности.

## 1.5. Инструментальные средства автоматизации проектирования АСЗИ/ЗТКС

Жизненный цикл создания сложной АСЗИ сопоставим с ожидаемым временем ее эксплуатации. Так как в современных условиях компании перестраивают свои бизнес - процессы примерно раз в два года, столько же требуется (если работать в традиционной технологии) для создания АСЗИ. Может оказаться, что к моменту сдачи системы она уже никому не нужна, поскольку компания, ее заказавшая, вынуждена перейти на новую технологию работы. Следовательно, для создания крупной АСЗИ, включая инфраструктуру ЗТКС, жизненно необходим инструментарий, значительно сокращающий время её разработки.

Вследствие значительного жизненного цикла может оказаться, что в процессе создания системы внешние условия изменились. Обычно внесение изменений в проект на поздних этапах создании АСЗИ - весьма трудоемкий и дорогостоящий процесс. Поэтому для успешной реализации крупного проекта необходимо, чтобы инструментальные средства, на которых он реализуются, были достаточно гибкими к изменяющимся требованиям.

На современном рынке средств разработки АСЗИ, включая ЗТКС, достаточно много систем, в той или иной степени удовлетворяющих перечисленным требованиям. Примером является конкретная технология разработки, основывающаяся на решениях фирм Logic Works и Rational Software, которая является одной из лучших на сегодняшний день по критерию стоимость/эффективность (см. рис.3).

Рис.3. Общая схема взаимодействия инструментальных средств Logic Works и Rational Software

Для проведения анализа и реорганизации бизнес-процессов Logic Works предлагает CASE - средство верхнего уровня - BPwin, поддерживающий методологии IDEF0 (функциональная модель), IDEF3 (WorkFlow Diagram) и DFD (DataFlow Diagram). Функциональная модель предназначена для описания существующих бизнес-процессов на предприятии (так называемая модель AS-IS) и идеального положения вещей - того, к чему нужно стремиться (модель AS-TO-BE). Методология IDEF0 предписывает построение иерархической системы диаграмм - единичных описаний фрагментов системы. Сначала проводится описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром (контекстная диаграмма), после чего проводится функциональная декомпозиция - система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной степени подробности. Если в процессе моделирования нужно осветить специфические стороны технологии предприятия, BPwin позволяет переключиться на любой ветви модели на нотацию IDEF3 или DFD и создать смешанную модель. Нотация DFD включает такие понятия как внешняя ссылка и хранилище данных, что делает ее более удобной (по сравнению с IDEF0) для моделирования документооборота. Методология IDEF3 включает элемент “перекресток”, что позволяет описать логику взаимодействия компонентов системы.

На основе модели BPwin’а можно построить модель данных. Для построения модели данных Logic Works предлагает мощный и удобный инструмент - ERwin. Хотя процесс преобразования модели BPwin в модель данных плохо формализуется и поэтому полностью не автоматизирован, Logic Works предлагает удобный инструмент для облегчения построения модели данных на основе функциональной модели - механизм двунаправленной связи BPwin-ERwin. ERwin имеет два уровня представления модели - логический и физический. На логическом уровне данные представляются безотносительно конкретной СУБД, поэтому могут быть наглядно представлены даже для неспециалистов. Физический уровень данных - это, по - существу, отображение системного каталога, который зависит от конкретной реализации СУБД. ERwin интегрируется с популярными средствами разработки клиентской части - PowerBuilder, SQLWindows, Visual Basic, Delphi, что позволяет автоматически генерировать код приложения, который готов к компиляции и выполнению.

Создание современных информационных систем, основанных на широком использовании распределенных вычислений, объединении традиционных и новейших информационных технологий, требует тесного взаимодействия всех участников проекта: менеджеров, бизнес и системных аналитиков, администраторов баз данных, разработчиков. Для этого использующиеся на разных этапах и разными специалистами средства моделирования и разработки должны быть объединены общей системой организации совместной работы. Фирма Logic Works разработала систему Model Mart - хранилище моделей, к которому открыт доступ для участников проекта создания информационной системы. Model Mart удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к средствам разработки крупных АС, а именно:

Совместное моделирование. Каждый участник проекта имеет инструмент поиска и доступа к интересующей его модели в любое время. При совместной работе используются три режима: незащищенный, защищенный и режим просмотра. В режиме просмотра запрещается любое изменение моделей. В защищенном режиме модель, с которой работает один пользователь не может быть изменена другими пользователями. В незащищенном режиме пользователи могут работать с общими моделями в реальном масштабе времени. Возникающие при этом конфликты разрешаются при помощи специального модуля - Intelligent Conflict Resolution (ICR). В дополнение к стандартным средствам организации совместной работы Model Mart позволяет сохранять множество версий, снабженных аннотациями, с последующим сравнением предыдущих и новых версий. При необходимости возможен возврат к предыдущим версиям.

Создание библиотек решений. Model Mart позволяет формировать библиотеки стандартных решений, включающие наиболее удачные фрагменты реализованных проектов, накапливать и использовать типовые модели, объединяя их при необходимости “сборки” больших систем. На основе существующих баз данных с помощью ERwin возможно восстановление моделей (обратное проектирование), которые в процессе анализа пригодности их для новой системы могут объединяться с типовыми моделями из библиотек моделей.

Управление доступом. Для каждого участника проекта определяются права доступа, в соответствии с которыми они получают возможность работать только с определенными моделями. Права доступа могут быть определены как для групп, так и для отдельных участников проекта. Роль специалистов, участвующих в различных проектах может меняться, поэтому в Model Mart можно определять и управлять правами доступа участников проекта к библиотекам, моделям и даже к специфическим областям модели.

Архитектура Model Mart. Model Mart реализована на архитектуре клиент - сервер. В качестве платформы реализации хранилища выбраны РСУБД Sybase, Microsoft SQL Server и Oracle. Клиентскими приложениями являются ERwin 3.x и BPwin 2.0x. В следующих версиях Model Mart предполагается открыть доступ к хранилищу моделей через API, что позволит постоянно наращивать возможности интегрированной среды путем включения новых инструментов моделирования и анализа.

При разработке крупных проектов критичным становится время реализации проекта. Одним из решений проблемы может стать автоматическая генерация кода приложения (клиентской части) CASE - средствами на основе модели предметной области. Хотя ERwin решает эту задачу, код генерируется на основе модели IDEF1X, то есть фактически на основе реляционной модели данных, которая непосредственно не содержит информацию о бизнес - процессах. Как следствие этого, сгенерированный код не может полностью обеспечить функциональность приложения со сложной бизнес-логикой. Существует альтернативная технология кодогенерации, которая лишена этого недостатка - объектно-ориентированное проектирование, реализованное в Rational Rose (Rational Software). Rational Rose, – позволяющее строить объектные модели в различных нотациях (OMT, UML и др.) и генерировать на основе полученной модели приложения на языках программирования C++, Visual Basic, Power Builder, Java, Ada, Smalltalk и др. Поскольку генерация кода реализована на основе знаний предметной области, а не на основе реляционной структуры данных, полученный код более полно отражает бизнес-логику. Rational Rose поддерживает не только прямую генерацию кода, но и обратное проектирование, то есть создание объектной модели по исходному коду приложения.

Rational Rose предназначен для генерации клиентской части приложения. Для генерации схемы БД объектную модель следует конвертировать в модель данных IDEF1X. Модуль ERwin Translation Wizard (Logic Works) позволяет перегружать объектную модель Rational Rose в модель данных ERwin (и обратно) и, с помощью ERwin, сгенерировать схему БД. Таким образом, технологическая цепочка Rational Rose - ERwin Translation Wizard - ERwin позволяет реализовывать крупные проекты.

# 2. Порядок выполнения курсового проекта

Темы курсовых проектов по дисциплине «Проектирование ЗТКС» выдаются преподавателем или выбираются студентами самостоятельно в начале семестра.

- Студенты регистрируют выбранную тему у преподавателя в начале семестра. Сдача незарегистрированных тем не допускается.

- В течение семестра студентами производится выполнение работы над проектом. В ходе работы следует получать консультации от преподавателя, при необходимости давать ему проектные решения на предварительный просмотр.

- Защита курсовых проектов происходит в зачетную сессию (либо ранее по мере готовности). Проект на бумажном и электронном носителе должна быть сдан на проверку не менее чем за 3 дня до срока защиты, назначенным преподавателем.

# 3. Задания к выполнению курсового проекта

Тематика курсовых проектов включает следующие направления:

- Архитектурные компоненты АСЗИ/ЗТКС, основные требования к ним, выполняемые функциональные задачи, принципы организации и типовые варианты проектных решений.

- Инструментальные программно-аппаратные средства (ИПАС) автоматизации проектирования и организации проектной деятельности.

- Анализ и классификация угроз ИБ, построение моделей нарушителей, анализ рисков и уязвимостей АСЗИ/ЗТКС, методы, технологии и средства нейтрализации угроз.

Темы курсовых проектов первого направления включают в себя:

- Методы и модели для описания архитектурных решений АСЗИ/ЗТКС.

- Конструктивно-технологические особенности реализации АСЗИ/ЗТКС.

- Подходы к реализации целевой модели предприятия «as-to-be» в процессе проектирования АСЗИ/ЗТКС.

- Встраивание компонентов СОИБ в инфокоммуникационную инфраструктуру ЗТКС.

- Реализация политики информационной безопасности предприятия в процессе проектирования АСЗИ/ЗТКС.

- Особенности жизненного цикла ЗТКС.

- Типовые варианты проектных решений построения ЗТКС.

Темы курсовых проектов второго направления включают в себя:

- Методы и инструментальные средства автоматизации проектирования.

- Методы и инструментальные средства организации проектной деятельности.

- Инструментальные средства документирования проектных решений.

- Графические средства оформления проектных решений.

- Теория и практика применения тех или иных инструментальных средств автоматизации проектирования, мониторинга и диагностики ЗТКС.

- Общие рекомендации по применению инструментальных средств в процессе разработки ЗТКС.

Темы курсовых проектов третьего направления включают в себя:

- Анализ и классификация возможных угроз, выявление наиболее актуальных из них.

- Методы и технологии нейтрализации угроз, механизмы обеспечения безопасности в ЗТКС.

- Преимущества и недостатки современных средств и методов обеспечения информационной безопасности в ЗТКС.

- Анализ функциональных возможностей ИПАС. Методы обеспечения ИБ в виртуальных и «облачных» средах. Оценка эффективности ИБ ЗТКС.

# 4. Содержание курсового проекта

В курсовых проектах первого направления требуется изучить известные архитектурные модели АСЗИ/ЗТКС и продемонстрировать их взаимосвязь с моделью политики безопасности компании. На примере технологической реализации моделей жизненного цикла АСЗИ/ЗТКС необходимо исследовать и продемонстрировать их применимость к реальным проектным задачам, охватывать все возможности и частные случаи исследуемой модели.

Реализованный комплекс проектных и технологических моделей демонстрируется преподавателю при защите курсового проекта.

Ниже даны требования к содержанию пояснительной записки курсового проекта по данному направлению.

- Аннотация. Содержание.

- Постановка задачи на курсовой проект.

- Теоретическое описание исследуемой архитектурной модели АСЗИ и политик безопасности.

- Примеры и область применения разработанных архитектурных моделей ЗТКС (модели, примеры их применения, техническая реализация политики ИБ, техническая документация СОИБ и т.д.).

- Выводы.

- Заключение.

- Список используемой литературы

При выполнении курсовых проектов по второму и третьему направлению необходимо осуществить технически и экономически обоснованный выбор проектных решений для компонентов ЗТКС, включая технические и программные средства обеспечения информационной безопасности, а также выбор инструментальных средств проектирования и управления проектной деятельностью. Для этого необходимо решить следующие задачи:

- На основе имеющихся исходных данных, подобрать комплекс технических решений по компонентам ЗТКС и сделать его технико-экономическое обоснование. Разработать общую структурную схему ЗТКС с учетом ее основных составляющих.

- Осуществить исследование и анализ возможных угроз ИБ для ЗТКС в данном исполнении. Провести их ранжирование и анализ рисков. Продумать и предложить методы и механизмы нейтрализации актуальных угроз.

- Выполнить выбор (из определенного набора) средств обеспечения информационной безопасности для конкретного архитектурного решения в рамках проекта ЗТКС. Определить их место в инфраструктуре ЗТКС.

- Сделать технически и экономически обоснованный выбор средств управления проектной деятельностью или автоматизации проектирования ЗТКС (если это указано в задании на выполнение курсового проекта).

Ниже даны требования к содержанию пояснительной записки курсового проекта по данным направлениям.

- Аннотация. Содержание.

- Постановка целей и задач на курсовой проект.

- Описание обоснованного комплекса технических решений ЗТКС и выбранных инструментальных средств для их реализации.

- Выводы.

- Заключение.

- Список используемой литературы

# 5. Порядок защиты курсового проекта

Преподаватель назначает срок защиты курсовых проектов в зачетную сессию, либо ранее по согласованию со студентами. Все материалы к защите курсовых проектов должны быть сданы на проверку не менее чем за 3 дня до защиты.

Материалы к защите курсовых проектов включают в себя пояснительную записку в бумажной и в электронной форме, выполненную согласно требованиям к оформлению и по выше представленным требованиям к содержанию курсового проекта.

Защита курсовых проектов происходит публично с участием группы в рамках собеседования преподавателя и студента, выполнившего проект. При защите курсового проекта студент должен знать всю теоретическую часть, относящуюся к тематике. Защита курсового проекта происходит дифференцированно (с выставлением оценки).

При защите курсового проекта и выставлении оценки учитывается:

- Знание студентом теоретического материала по исследуемой проблеме, умение квалифицированно ответить на вопросы.

- Полнота и глубина охвата рассматриваемой в рамках курсового проекта основной проблемы, а также всех технических аспектов и возможных вариантов реализуемых проектных решений.

- Техническая грамотность представленного материала, язык и стиль изложения пояснительной записки.

# 6. Требования к оформлению курсового проекта

Курсовой проект должна включать в себя перечень разделов, представленных в пункте «Содержание курсового проекта» данного пособия.

Стили оформления

Шрифт – Times New Roman, кегль14.

Межстрочный интервал – полуторный.

Поля:  левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее  - 20 мм.

Выравнивание основного текста – по ширине.

Заголовки - Times New Roman, кегль 14, жирный, выравнивание по центру.

Пояснительная записка к курсовому проекту сдаётся в скрепленном скоросшивателем виде. Все листы должны быть пронумерованы (кроме титульного листа) и аккуратно сшиты.

Содержание пояснительной записки должно быть изложено ясным, технически грамотным языком. Изложение ведется в неопределённо личной форме во множественном числе настоящего времени. Например: «Определим следующие варианты проектных решений для нейтрализации возможных угроз ЗТКС……….».

Формулы, на которые в тексте даются ссылки, необходимо нумеровать. Номера формул заключаются в круглые скобки.

В списке литературы следует приводить только те источники, на которые в тексте пояснительной записки проекта есть ссылки. Название источников располагаются в порядке ссылок на них. Ссылки на литературные источники приводятся в квадратных скобках, например: [I], [2,с.75], [2,5] или [3-6]. Список литературы в рамках курсового проекта должен включать также ссылки на англоязычные или иные источники на других иностранных языках (2-3 источника).

К пояснительной записке курсового проекта прилагается аннотация с кратким изложением сути содержания проекта. Аннотация и заключение к курсовому проекту должны быть выполнены на русском и английском языках.

Ниже представлен шаблон для оформления русскоязычного варианта титульного листа пояснительной записки курсового проекта. Аналогично оформляется англоязычный вариант титульного листа.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева  (КНИТУ-КАИ)

Институт компьютерных технологий и защиты информации

Кафедра систем информационной безопасности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЁННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

НА ТЕМУ

«_____________________________________»

Выполнил студент(ка) гр. _____

__________________

Проверил

доцент каф. СИБ _____________

Оценка _____________________

Дата защиты _________________

Подпись руководителя_________

Казань 201_

# 7. Список литературы для выполнения курсового проекта

- Аникин И.В. Методы и средства защиты компьютерной информации: учеб. пособие для студ. вузов / И.В. Аникин, В.И. Глова. Мин-во образ-я и науки РФ, Фед. агентство по образованию, ГОУ ВПО "КГТУ им. А.Н. Туполева". - Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2008. - 262с.

- Богданов В.В. Управление проектами в Microsoft Project 2007: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2008.- 592с.

- Гвоздева Т.В., Баллод Б.А. Проектирование информационных систем: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 512с.

- Гайдамакин Н.А.. Разграничение доступа к информации в компьютерных системах. - Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2003.

- Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

- Калинкина Т.И. Телекоммуникационные и вычислительные сети. Архитектура, стандарты и технологии: Учебное пособие для студ. вузов / Т.И. Калинкина, Б.В. Костров, В.Н. Ручкин. - СПб: БХВ-Петербург, 2010. – 288с.

- Коллинз Г., Блэй Дж. Структурные методы разработки систем: от стратегического планирования до тестирования. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 264с.

- Мельников В.П. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие для студ. вузов / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков; под ред. проф. С.А. Клейменова. – 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 336с.

- Пескова С.А. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие для студ. вузов / С.А. Пескова, А.В. Кузин, А.Н. Волков.- 3-е изд., стереотип. .- М.: Академия, 2008.- 352 с.

- Трутнев Д.Р. Архитектуры информационных систем. Основы проектирования: Учебное пособие для студ. вузов. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 66с.

- Ржавский К.В. Информационная безопасность: практическая защита информационных технологий и телекоммуникационных систем: Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 122 с. [Электронный ресурс]: http://window.edu.ru/resource/729/25729/files/volsu303.pdf.

- Порошин А.А. Нормативно-правовые аспекты защиты информации. Учебное пособие. / Владивосток: Изд-во ДВФГУ, 2010. - 116с. [Электронный ресурс]: http://window.edu.ru/resource/081/72081.